Suite à la réunion de ce jour, voici la proposition de cadre de travail pour le passage des données utilisateur en données IFN.
Ce cadre s'applique donnée par donnée...
1. Spécification de chaque donnée à passer en IFN. Cette spécification doit être fournie, sous forme de document, en indiquant la donnée U_ d'origine, son nom à venir et les spécifications de son mode de calcul (avec les éventuelles évolutions au cours du temps à prendre en compte). Définir un lieu de fourniture / mode de livraison du document...
2. Vérifier que la donnée U_ et ses métadonnées sont strictement identiques en test et en exploitation. Si ça n'est pas le cas, il faut les mettre à l'identique avant de poursuivre la procédure (Laurent / Cédric)
3. Développement du calcul :
  1. développement du calcul de la donnée (environnement de développement) :
    1. script de transfert de la donnée utilisateur en donnée IFN
    2. script de mise à jour des métadonnées (création de la donnée et éventuellement de l'unité IFN, suppression de la donnée U_ et de son unité si pertinent)
    3. incorporation dans un script annuel de la dernière campagne disponible
    4. pousser les 3 scripts sous Gitlab
    5. validation par Cédric
  2. Passage en test :
    1. exécution des scripts (sauf iii.) dans la base d'exploitation test
    2. exécution des scripts d'incohérence des métadonnées en test pour vérifier si la nouvelle donnée n'y apparaît pas
    3. vérification par Nathalie par comparaison avec la vraie base d'exploitation (comparaison entre la donnée U_ en vraie base avec la nouvelle donnée IFN en base test) => validation ou itération a.
  3. Passage en exploitation :
    1. exécution des scripts (sauf iii.) dans la base d'exploitation
    2. exécution des scripts d'incohérence des métadonnées pour vérifier si la nouvelle donnée n'y apparaît pas
4. Communication sur la réalisation de la modification : Nathalie.
N'hésitez pas à proposer d'éventuelles améliorations.
Avec Laurent, nous préparons aussi de notre côté un outil SQL pour l'étape 2 et 3.a.i (comparaison donnée U_ et IFN en environnement de développement avant de supprimer la donnée U_ dans cet environnement).
Cédric